- ОДИТЕН ДОКЛАД

- № 0200001312

за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Община Берковица

за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

*Настоящият окончателен одитен доклад е издаден с Разпореждане № 226/22.11.2012 г. на председателя на Сметната палата

СЪДЪРЖАНИЕ

| Списък на съкращенията Част първа РЕЗЮМЕ | 3 4 |
| --- | --- |
| Част втора ВЪВЕДЕНИЕ 1. Основание за извършване на одита 2. Информация за одитирания обект 3. Цели на одита 4. Обхват на одита, ограничения в обхвата 5. Критерии за оценка | 5 5 5 5 6 6 |
| Част трета КОНСТАТАЦИИ - І. Бюджет 1. Вътрешни актове 2. Изпълнение на бюджета 2.1. Приходи 2.2. Разходи - ІІ. Възлагане на обществени поръчки - 1. Обща информация за проведените процедури 2. Вътрешни актове - 3. Планиране на обществените поръчки - 4. Процедури по реда на Закона за обществените поръчки 5. Процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.) 6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.) 7. Непроведени обществени поръчки 8. Изпълнение на договорите - ІІІ. Имущество - 1. Обща информация за управляваните имоти - 2. Вътрешни актове - 3. Придобиване и актуване на общински имоти - 4. Управление на имоти - 5. Разпореждане с имоти 6. Участие в търговски дружества | 6 6 6 7 8 12 17 17 17 17 18 20 21 22 22 23 23 24 25 25 28 29 |
| Част четвърта ЗАКЛЮЧЕНИЕ Част пета ПРЕПОРЪКИ Опис на одитните доказателства | 31 32 35 |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

АОП; Агенция по обществени поръчки. ДОПК; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс. ДДД; Делегирани от държавата дейности. ДМА; Дълготрайни материални активи. ДВ; Държавен вестник. ДЗЛ; Данъчно задължени лица. ЗАДС; Закон за акцизите и данъчните складове. ЗДБРБ; Закон за държавния бюджет на Република България. ЗИД; Закон за изменение и допълнение. ЗКИР; Закон за кадастъра и имотния регистър. ЗМСМА; Закон за местното самоуправление и местната администрация. ЗМДТ; Закон за местни данъци и такси. ЗОП; Закон за обществените поръчки. ЗОС; Закон за общинската собственост. ЗОБ; Закон за общинските бюджети. ЗСПЗЗ; Закон за собствеността и ползване на земеделските земи. ЗФУКПС; Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор. ЗУО; Закон за управление на отпадъците. ЗУТ; Закон за устройство на територията. МБАЛ; Многопрофилна болница за активно лечение. МД; Местни дейности. НЗОК; Национална здравноосигурителна каса. НРУТДУПСОТД; Наредба реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества. НОРМД; Наредба за определяне размера на местните данъци. НОАМТЦУ; Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. НВМОП (отм.); Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.). НК; Наказателен кодекс. НРПУРОИ; Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. НУРСИООБ; Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. ОбС; Общински съвет. ОС; Окръжен съд. ОС; Общинска собственост. ОУ; Основно училище. ОМ; Общинско мероприятие. ОП; Обществени поръчки. ПУДООС; Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. ПЗР; Преходни и заключителни разпоредби. РКО; Разходен касов ордер. СТК; Спортно – туристически комплекс. СФУК; Система за финансово управление и контрол. СМР; Строително монтажни работи. ТБО; Такса за битови отпадъци. УПИ; Урегулиран поземлен имот.

Част първа

РЕЗЮМЕ

При изпълнение на одита за съответствие при финансовото управлението на Община Берковица за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. са проверени, анализирани и оценени системата за финансово управление и контрол (СФУК), планирането и  изпълнението на бюджетни приходи и разходи, възлагането и изпълнението на обществени поръчки, управлението и разпореждането с общинско имущество.

Основните констатации и изводи от извършения одит са:

Извършена е проверка и анализ на планирането и изпълнението на приходи и разходи на общинския бюджет по определени критерии: по-голям относителен дял; преизпълнение и неизпълнение спрямо плана за годината; спазване на нормативните и вътрешни актове при изпълнението на приходите и разходите.

Бюджетът на Община Берковица по уточнен план е в размер на 11 166 043 лв., а изпълнението на бюджета e 10 148 336 лв. Отчетът за изпълнението на бюджета за 2011 г. е приет от ОбС.

Общината е юридическо лице на бюджетна издръжка. Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Вътрешните актове, регламентиращи условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица не са актуализирани в съответствие с действащата правна уредба.

Реализираните приходи по бюджета на общината са законосъобразни. Не са спазени законови изисквания при определяне на срока за внасяне на таксата за ползване на домашен социален патронаж. Неефективни са предприетите действия по събирането на местни данъци и такса за битови отпадъци и в резултат на това събираемостта е ниска.

..............................................................................................................................................

Приетите Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки са в съответствие с действащата през одитирания период правна уредба.

При планирането на обществени поръчки са допуснати пропуски и нарушения, които оказват негативно влияние върху управлението на процеса на изразходване на бюджетни средства в общината, като създават предпоставки за незаконосъобразно провеждане на процедури по възлагането им.

При възлагане на обществени поръчки са допуснати нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) (отм.), свързани с неправилно определяне на цената на документацията за участие; неизпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за сключен договор и невъзстановени гаранции за участие.

Взетите управленски решения при извършването на разходи за мобилни телефонни услуги не са осигурили възлагане на обществена поръчка в съответствие с приложимата правна уредба.

При актуването, придобиването и разпореждането с имоти – общинска собственост взетите управленски решения съответстват на законовите изисквания.

Управленските решения и действия при провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за управление на общински имоти – земеделски земи не са в съответствие с вътрешните актове на общината.

От общината е осъществяван мониторинг и контрол на търговските дружества, в които е съдружник и едноличен собственик. От участието на общината в дружествата не са постъпили приходи по бюджета.

В общината е изградена СФУК. Утвърдени са правила за осигуряване на подходяща контролна среда, оценени са рисковете и са въведени процедури за текущ мониторинг на финансовото управление и контрол. Не са разработени и въведени процедури за разрешаване и одобряване. Констатираните нарушения определят контролните дейности като недостатъчно ефективни за минимизиране на рисковете в одитираните области.

- Част втора

- ВЪВЕДЕНИЕ

- Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-2-013 от 22.02.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата.

- Информация за одитирания обект

Община Берковица по смисъла на чл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общината е юридическо лице с право на собственост и самостоятелен бюджет, с който се определят и осигуряват паричните средства за финансиране на местните и делегираните от държавата дейности.

Орган на изпълнителната власт е кметът на общината, който: ръководи цялата изпълнителна дейност; организира изпълнението на общинския бюджет, дългосрочните програми, актовете на ОбС; внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти годишно и др.

Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетните кредити, с 27 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити – 4 кметства, 8 училища на делегирани бюджети, 7 детски заведения, 4 дома за социални услуги, Център за работа с деца, общинско мероприятие „Комунални дейности”.

Структурата на общинската администрация включва кмет, двама заместник-кмета, секретар, звено за вътрешен одит, четири дирекции, девет отдела и два сектора. Структурата и функционалните задължения на общинската администрация са утвърдени с Устройствен правилник на общинската администрация.

Отговорност за управленските решения по смисъла на чл. 6, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) за одитирания период носят инж. Милчо Михайлов Доцов, кмет на Община Берковица до 07.11.2011 г. и Димитранка Замфирова Каменова, кмет от 07.11.2011 г.

- Цели на одита

3.1. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на съответствието на бюджетния процес с приложимото законодателство и вътрешни актове.

3.2. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на спазването на законовите разпоредби за възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

3.3. Да се анализират и оценят управленските решения по отношение на спазването на законовите разпоредби по управлението и разпореждането с имуществото на общината.

3.4. Да се оцени адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол и вътрешен одит за всяка от изследваните области в съответствие със законодателството и вътрешните актове.

- Обхват на одита, ограничения в обхвата

В обхвата на одита са включени областите „планиране и изпълнение на бюджетни приходи и разходи”, „възлагане и изпълнение на обществени поръчки” и „управление и разпореждане с общинско имущество”.

Одитът включва проверка и оценка на ефективността на СФУК в Община Берковица за всяка една одитирана област.

Ограниченията в обхвата на одита, т.е. областите, които не са разглеждани при одита са: съставяне, приемане и актуализиране на бюджета, в резултат на ниска оценка на присъщия риск; планиране и изпълнение на извънбюджетните средства, поради нисък присъщ риск и нисък относителен дял на извършените разходи.

5. Критерии за оценка

При одита за съответствие при финансовото управление на Община Берковица са използвани следните критерии за оценка:

5.1. Законосъобразността на управленските решения във връзка организацията, планирането, управлението и контрола на бюджетните и другите публични средства и дейности в общината.

5.2. Законосъобразността на управленските решения във връзка с възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

5.3. Законосъобразност на управленските решения във връзка с управлението и разпореждането с общинско имущество.

5.4. Адекватност и ефективност на системата за финансово управление и контрол.

- Част трета

- КОНСТАТАЦИИ

- І. Бюджет

- Вътрешни актове

Дейностите, свързани с бюджетния процес са регламентирани във вътрешни актове. При извършената проверка за съответствие на вътрешните актове с действащото законодателство е установено:

1.1. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет (НУРСИООБ) на Община Берковица, приета с Решение № 49 от 23.01.2004 г. на ОбС, на основание чл. 9а от Закона за общинските бюджети (ЗОБ). Последната актуализация на наредбата е с Решение № 433 от 27.03.2009 г. на ОбС.

Наредбата не е актуализирана в съответствие с измененията в ЗОБ (ДВ, бр. 16 от 2011 г.) относно: приемане на общинския бюджет; извършване на промени в общинския бюджет през бюджетната година и приемане на бюджетните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, заедно с общинския бюджет.

1.2. Наредба за определяне размера на местните данъци (НОРМД) на територията на Община Берковица, приета с Решение № 47 от 18.01.2008 г., на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ), последна актуализация с Решение на ОбС № 946 от 28.01.2011 г.

Наредбата е в съответствие с действащото законодателство.

1.3. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ) на територията на Община Берковица, приета от ОбС на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), последна актуализация с Решение 
№ 19 от 18.11.2011 г. на ОбС.

В наредбата са установени несъответствия с действащото законодателство:

а) В чл. 28 от наредбата, регламентираният срок за внасяне на таксата за домашен социален патронаж е до 10-то число на месеца, следващ този за който се отнася, което противоречи на разпоредбата на чл. 92 от ЗМДТ.

б) На основание чл. 113, ал. 1 от ЗМДТ в чл. 43 от наредбата е регламентирано, че за Разрешение за търговия с тютюн и тютюневи изделия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия се събира такса в размер, определен от общинския съвет за града и селата от общината.

Нормативното основание за събирането на посочената такса е отменено с § 95 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), считано от 01.12.2009 г. (обн. ДВ, бр. 95 от 01.12.2009 г.).

в) Включен е Раздел ІV „Туристическа такса”, в който е определена такса за ползване на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма. Нормативното основание за събирането на посочените такси е отменено с измененията на ЗМДТ (обн. ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.).

г) В раздел VІІ „Такси за административни услуги” в чл. 16 е регламентирана такса за притежаване на куче, като не са включени всички изисквания в съответствие с раздел VІІІ „Такса за притежаване на куче” от ЗМДТ.

1.4. Въведена е СФУК в Община Берковица, Вътрешни правила за осъществяване на мониторинг на системите за финансово управление и контрол, Стратегия за управление на риска в Община Берковица и Вътрешни правила за управление на риска в общинска администрация Берковица. Определени са процесите в обхвата на дейността на общината и целите, които са поставени и формулирани по дирекции и отдели.

Въведени са контролни дейности, които включват процедури, регламентирани в 
чл. 13, ал. 3 от ЗФУКПС. Предварителен контрол е осъществяван преди поемане на задължение и преди извършване на разходи. Не са въведени процедури за разрешаване и одобряване, като елемент на контролните дейности.

Действащите вътрешни актове, свързани с бюджетния процес не съответстват на действащото законодателство, с изключение на Наредбата за определяне размера на местните данъци.

2. Изпълнение на бюджета

Бюджетът на Община Берковица за 2011 г. е приет от Общинския съвет с Решение 
№ 969 от 18.02.2011 г., спазен е законово определения срок в § 73, ал. 1 от ЗДБРБ за 2011 г. Бюджетът е приет в размер на 10 375 436 лв., по функции, по дейности – делегирани от държавата дейности (ДДД) и местни дейности (МД), и по второстепенни разпоредители. Представен е в Сметната палата на 28.03.2011 г., като не е спазен законово определения срок в § 73, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г.

Общият размер на приходите по бюджета за 2011 г. е с 1 569 512 лв. (13,1 на сто) 
по-малък спрямо отчетените за 2010 г., в резултат на занижени взаимоотношения с ЦБ – 4,67 на сто. Относителните дялове на собствените приходи и на взаимоотношенията с ЦБ в общия размер на приходите по първоначален бюджет за 2011 г. са съответно 17:77. В актуализирания бюджет за 2011 г. се запазва делът на собствените приходи и незначително намалява делът на субсидиите от ЦБ за сметка на получените трансфери от министерства и ведомства.

Приходната част на бюджета е променяна текущо през годината, в резултат на което общият размер на приходите към 31.12.2011 г. е увеличен с 7,6 на сто и е в размер 
на 11 166 043 лв.

Размерът на бюджетните взаимоотношенията между ЦБ и бюджета на общината под формата на субсидии е нараснал с 3 на сто, като промяната е отразена служебно в съответствие с разпоредбите на § 8, ал. 1 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. Към 31.12.2011 г. е увеличен планът на собствените приходи с 98 815 лв., в резултат на увеличение приходите от такса за битови отпадъци и получени дарения.

Изпълнението на общинския бюджет е организирано от кмета на общината чрез кметовете на кметствата и ръководителите на бюджетните звена второстепенни разпоредители, финансирани от и чрез общинския бюджет в съответствие с изискванията на чл. 19, ал. 2 от ЗОБ и във връзка с чл. 22 от НУРСИООБ.

В съответствие с разпоредбите на чл. 25 от ЗОБ и чл. 36, ал. 1 от НУРСИООБ, с Решение на ОбС № 1115 от 29.07.2011 г., е приета внесената от кмета информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие на 2011 г. Внесеният от кмета отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 г. е приет от ОбС с Решение № 97 от 17.02.2012 г., в съответствие с изискванията чл. 30 от ЗОБ и чл. 37 от НУРСИООБ.

Към 31.12.2011 г. по бюджета на общината са постъпили приходи в размер на 10 148 336 лв., като изпълнението е 90,89 на сто спрямо уточнения план. Бюджетните взаимоотношения между Централния бюджет и бюджета на общината под формата на субсидии са изпълнени 99,13 на сто и трансферите между бюджетни сметки са предоставени. Изпълнението на собствените приходи е 1 590 290 лв. или 85,60 на сто, което е резултат от неизпълнение на имуществените данъци с 9,35 на сто и неданъчните приходи с 16,5 на сто. С най-голям процент неизпълнение в групата на неданъчните приходи са приходите от продажба на нефинансови активи с 45,34 на сто, което е в резултат на неизпълнение на постъпленията от продажба на земя с 54,45 на сто.

Общият размер на планираните разходи по бюджета на общината за 2011 г. е 
10 375 436 лв., а по уточнен план – 11 166 043 лв. (ръст 8 на сто). Увеличени са разходите за капиталови инвестиции (с 13 на сто), издръжка (с 12 на сто) и възнаграждения на персонала (с 3 на сто). Съотношението на местните разходи и разходите за делегираните от държавата дейности по първоначалния бюджет на общината за 2011 г. е 33:67. С приемане на бюджета общинският съвет утвърждава дофинансиране на разходите за делегираните от държавата дейности с 324 822 лв., което представлява 10 на сто от разходите за местни дейности.

За 2011 г. извършените разходи по бюджета на общината са в размер на 
10 148 336 лв., от които издръжка – 3 441 269 лв. и капиталови разходи 881 138 лв. Изпълнението на разходите е 90,88 на сто спрямо уточнения план. Разходите за издръжка представляват 34 на сто от общо извършените разходи, а делът на капиталовите е 6,46 на сто. Съотношението на местните разходи и разходите за делегираните от държавата дейности по отчета за изпълнението на бюджета на общината за 2011 г. е 30:70. В отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2011 г. не са отчетени преразходи по дейности и параграфи, спазена е бюджетната дисциплина.

Управленските решения и действия по приемането на общинския бюджет за 
2011 г. са в съответствие с нормативните изисквания и вътрешната уредба, с изключение на представяне на бюджета в Сметната палата. Бюджетът е балансиран и обезпечава осъществяването на функциите и дейностите на общината.

2.1. Приходи

Дейностите, свързани с определяне на данъчните размери, установяването и събирането на местните данъци на територията на Община Берковица са регламентирани в Наредба за определяне размера на местните данъци (НОРМД). Определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е определено в Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги (НОАМТЦУ).

По бюджета на общината за 2011 г. са планирани приходи от имуществени данъци в размер на 524 000 лв., които са 29,79 на сто от собствените приходи. С най-голям относителен дял са приходите от данък върху превозните средства – 44 на сто и данък върху недвижимите имоти – 33 на сто. Към 31.12.2011 г. изпълнението на приходите от имуществени данъци е 90,81 на сто.

2.1.1. Данък върху недвижимите имоти

В бюджета на общината са планирани приходи от данък върху недвижимите имоти (ДНИ) в размер на 173 000 лв., който са 45,7 на сто от общо дължимия данък (данък за 2011 г. и несъбран от минали периоди). Несъбраните вземания от ДНИ от минали периоди не са планирани по бюджета.

По бюджета на общината са постъпили приходи от ДНИ в размер на 170 627 лв., изпълнени 98,63 на сто спрямо уточнения годишен план.

- При анализиране размера на дължимите и събрани приходи от данъка е установено:

- а) Към 31.12.2011 г. постъпилите приходи са 45,07 на сто от общо дължимия данък за годината. От вземания от минали периоди са събрани 49 564 лв., което е 33,07 на сто от дължимото. Към 31.12.2011 г. нарастват недоборите от данъка с 38,7 на сто в сравнение с размера им в началото на годината. Значително нарастват несъбраните вземания от юридически лица – с 52 на сто и от физически - с 16 на сто

б) Събираемостта от данъка по данъчно – задължени лица е:

ба) за физически лица – 43,24 на сто. Събрани са 24 454 лв. приходи от ДНИ от минали периоди, което представлява 28,76 на сто от дължимото;

бб) за юридически лица – 47,83 на сто. Събрани са 25 110 лв. дължим данък от минали години, което представлява 38,72 на сто от дължимото.

в) За повишаване събираемостта от ДНИ са предприети действия :

ва) след изтичане на законоустановения срок за доброволно плащане на задълженията са съставени актове за установяване на задълженията на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК – 171 броя на физически лица за задължения в размер на 18 378 лв. и 93 броя на юридически лица за задължения в размер на 71 700 лв.

вб) връчени са покани за доброволно издължаване в съответствие с разпоредбите на чл. 182, ал. 1 от ДОПК - 67 броя на физически лица за 6 868 лв. задължения и 56 броя на юридически лица за задължения в размер на 35 394 лв.

От предприетите действия в приход на бюджета са постъпили 22 611 лв., които представляват 25 на сто от задълженията за данъка.

Предприетите действия от общината не са достатъчно ефективни.

2.1.2. Данък върху превозните средства

В бюджета на общината са планирани приходи от данък върху превозните средства (ДПС) – 233 000 лв., които са 34,8 на сто от общо дължимия данък (данък за 2011 г. и несъбран от стари периоди). Несъбраните вземания от данъка от минали периоди не са планирани по бюджета за 2011 г. Приходите от ДПС са изпълнени 99,93 на сто спрямо уточнения годишен план.

- При анализиране на размера на дължимите и събрани приходи от данъка е установено:

а) Към 31.12.2011 г. са постъпили приходи в размер на 238 840 лв., които са 35,69 на сто от общо дължимия данък за 2011 г. От несъбрани вземания от минали периоди са събрани 95 570 лв., което е едва 23,93 на сто от дължимото. Към 31.12.2011 г. нарастват недоборите със 7,7 на сто, в сравнение с размера им в началото на годината. Нарастването за юридически лица и за физически лица е със 7,7 на сто.

б) Събираемостта от данъка по данъчно – задължени лица е:

ба) за физически лица – 33,15 на сто. Събрани са 69 614 лв. приходи от дължим ДПС от минали периоди, което представлява 21,20 на сто от дължимото;

бб) за юридически лица – 45,31 на сто. Събрани са 25 956 лв. дължим данък от минали години, което представлява 36,59 на сто от дължимото.

в) За повишаване събираемостта от ДПС от общината са предприети действия:

ва) след изтичане на законоустановения срок за доброволно плащане на задълженията са съставени актове за установяване на задълженията на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК – 584 броя на физически лица, за задължения в размер на 179 300 лв. и 117 на юридически лица, за задължения - 69 487 лв.

вб) връчени са покани за доброволно издължаване в съответствие с разпоредбите на чл. 182, ал. 1 от ДОПК - 480 броя на физически лица и 95 на юридически лица за 
55 626 лв. задължения.

Причините за несъбирането на данъците са големия брой на длъжниците, които не погасяват доброволно задълженията си, в резултат на висок процент на безработица в общината и нисък жизнен стандарт на населението.

В резултат на предприетите действия към 31.12.2011 г. в приход на бюджета са постъпили 33 699 лв., които са едва 13,5 на сто от несъбраните вземания от данъка. Предприетите действия от общината не са ефективни.

2.1.3. Приходи от такса за битови отпадъци

Такса за битови отпадъци (ТБО) се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, съгласно разпоредбата на чл. 62 от ЗМДТ. Размерът на таксата се определя по реда на 
чл. 66 от ЗМДТ за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Със Заповед № РД-15-526 от 14.10.2010 г. на кмета на общината са определени границите на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозване за 2011 г. в съответствие с изискванията на чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 18б от НОАМТЦУ.

За 2011 г. от ОбС – Берковица е определен годишния размер на ТБО, Решение 
№ 950 от 28.01.2011 г., като са запазени действащите към 31.12.2010 г. промили при определяне годишния размер на таксата.

През 2011 г. не е изменян размера на таксата за битови отпадъци. Спазени са изискванията на чл. 68 от ЗМДТ.

За 2011 г. от ОбС (Решение № 950 от 28.01.2011 г.) е одобрена годишна план -сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ в размер на 578 000 лв. за Община Берковица. Разходите по дейности не са разпределени по населени места, с което не са спазени изцяло изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и на чл. 16 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината (НОАМТЦУ).

Одобрената план - сметка включва: план - сметка за разходите за услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” на територията на Община Берковица; план - сметка за разходите за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, включваща и отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците и план - сметка за разходите за услугата “Чистота на териториите за обществено ползване” за гр. Берковица за 2011 г.

Планираните приходи по бюджета за 2011 г. от такса за битови отпадъци са 578 000 лв. и съответстват на годишния размер на таксата по одобрената от ОбС план - сметка по 
чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ. Планираните приходи представляват 36,72 на сто от общо дължимата ТБО за 2011 г. (дължимата такса за 2011 г. е 744 905 лв. и несъбраните вземания от таксата са в размер на 829 049 лв.).  Несъбраните вземания от ТБО от минали периоди не са планирани по бюджета за 2011 г.

Към 31.12.2011 г. по уточнен план приходите от такса за битови отпадъци са увеличени с 49 965 лв. Увеличението е в резултат на събрани вземания от ТБО от минали периоди. Няма решение на ОбС за актуализация на плана за приходи от ТБО към 31.12.2011 г. Не са спазени разпоредбите на чл. 18, ал. 1 от ЗОБ и чл. 32, ал. 2 от НУРСИООБ.

а) При извършената проверка за събираемостта на такса за битови отпадъци е установено:

аа) събраната такса през 2011 г. е в размер на 627 965 лв. Събираемостта от физически лица е 48,86 на сто и от юридически лица – 35,55 на сто от дължимата ТБО.

аб) ниска е събираемостта на вземанията от такса от предходни години - 23,21 на сто от несъбраната ТБО от минали периоди.

ав) към 31.12.2011 г. нараства размерът на несъбраните вземания от таксата (недобори в размер на 945 989 лв.) с 14 на сто в сравнение с несъбраните вземания в началото на годината (829 049 лв.).

Причините за ниската събираемост на таксата са висок процент на безработица в общината и нисък жизнен стандарт на населението.

б) За повишаване на събираемостта на такса за битови отпадъци от общината са предприети действия:

ба) след изтичане на законоустановения срок за доброволно плащане на задълженията са изготвени актове за установяване на публични задължения по декларация за ТБО, на основание чл. 107, ал. 3 от ДОПК – 171 броя на физически лица за задължения в размер на 54 855 лв. и 93 броя на юридически лица за задължения в размер на 434 358 лв.

бб) връчени са покани за доброволно плащане в съответствие с чл. 182, ал. 1 от ДОПК - 67 броя на физически лица за 19 932 лв. задължения и 56 броя на юридически лица за 241 109 лв.

От предприетите действия в приход на бюджета са постъпили 84 442 лв., които представляват едва 17,3 на сто от несъбраните вземания от ТБО. Предприетите от общината действия не са ефективни.

Спазени са изискванията на ЗМДТ, Наредбата за определяне размера на местните данъци и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица при определяне размера на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и ТБО.

Не са спазени напълно изискванията на чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и на чл. 16 от НОАМТЦУ, регламентиращи приемане на план-сметки за всяка дейност и включващи необходимите разходи за всяко населено място.

Не са предприети достатъчно ефективни действия за подобряване събираемостта на приходите от данъците и от такса за битови отпадъци.

Събраните приходи от имуществени данъци и ТБО са законосъобразни.

2.1.4. Просрочени вземания

Към 31.12.2011 г. Община Берковица има просрочени вземания от наеми на общинско имущество, концесия и приватизация в размер на 85 064 лв. Просрочените вземания запазват размера си от 2010 г. За събиране на просрочените вземания са предприети следните действия: заведено е изпълнително дело за вземания по ЗПСК; издаден е изпълнителен лист срещу бивш концесионер на язовир “Реката”; заведени са дела и са издадени изпълнителни листове за вземанията от наеми на общинско имущество.

Независимо от предприетите действия просрочените вземания не са събрани, което ограничава възможностите на общината за финансиране на местни дейности.

2.2. Разходи

- 2.2.1. Капиталови разходи

Планираните капиталови разходи по първоначалния бюджет на общината за 2011 г. са в размер на 783 288 лв. и представляват 7,6 на сто от общите разходи по бюджета. С Решение на ОбС № 969 от 18.02.2011 г. е утвърдена инвестиционната програма на общината с разпределение по обекти на целевата субсидия за капиталови разходи, собствените средства и преходния остатък. В инвестиционната програма е включен обект “Ремонт на блок “В” в Дом за стари хора – Берковица”, финансиран по проект “Красива България”. Изготвена е Разшифровка за капиталовите разходи, финансирани от приходи по §40-00 “Постъпления от продажба на общински нефинансови активи” за 2011 г., в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г.

Източниците на финансиране са: целева субсидия (394 600 лв.), собствени средства (277 869 лв.) и преходен остатък с целеви характер (110 819 лв.).

В отчета за изпълнение на бюджета размерът на инвестиционните разходи по уточнен план е 881 138 лв. Увеличението е от получен трансфер от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) – 103 022 лв. за обекти “Ремонт и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа кв. Раковица” и “Реконструкция на захранващ водопровод с. Боровци – І етап”, и дарение – 24 027 лв.

При извършената проверка за промени в утвърдения Поименен списък за капиталовите разходи за 2011 г. и съответствие на включените обекти в плана за капиталови разходи на общината (ПП “МФПИ Инвеститор”) към 31.12.2011 г. е установено:

а) През 2011 г. са извършени вътрешни промени в инвестиционната програма по обекти с решения на Общинския съвет;

б) В Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2011 г. (към 
31.12.2011 г.), разработен на ПП “МФПИ Инвеститор”, годишната задача на пет обекта, (“Основен ремонт Второ основно училище - Берковица”, “Ремонт основно училище 
с. Замфирово”, Компютърна конфигурация за основно училище с. Замфирово”, “Рентгенова тръба за компютърен томограф” и “Капиталов трансфер за ремонт на МБАЛ ЕООД 
гр. Берковица”), не съответства на разчетената в инвестиционната програма за 2011 г., приета от общинския съвет, и извършените промени с решения на общинския съвет.

в) Към 31.12.2011 г. не е внесено в ОбС предложение от кмета за промени в инвестиционната програма и от ОбС не са извършвани корекции в годишната задача на обектите.

Към 31.12.2011 г. са извършени капиталови разходи за 656 133 лв., които  представляват 6,5 на сто от общите разходи по бюджета. Изпълнени са 74,46 на сто спрямо уточнения план. Причини за неизпълнението на разчетените капиталови разходи са: неусвоени средства за ремонт на общински пътища от целева субсидия в размер на 69 269 лв., поради обжалване на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, и неизпълнение на плана за собствени приходи, в т. ч. на приходите от продажба на нефинансови активи.

От общо извършените инвестиционни разходи със средства от целева субсидия са финансирани 48,7 на сто от разходите, със собствени средства – 14,0 на сто, други  източници – 35,5 на сто и със средства по проекти по оперативни програми – 1,8 на сто. 
С най-голям относителен дял са разходите за основен ремонт на ДМА – 89,6 на сто.

При проверка на извършените и изплатени капиталови разходи е установено:

а) Извършените капиталови разходи през 2011 г. са изплатени в съответствие с планираните средства по източници на финансиране по плана за капиталови разходи за 2011 г. (ПП “МФПИ Инвеститор);

б) Към 31.12.2011 г. има неразплатени разходи по фактури в размер на 23 649 лв.;

в) Постъпленията от продажба на общински нефинансови активи по бюджета на общината към 31.12.2011 г., с които се финансират капиталови разходи са в размер на 
59 632 лв. Съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се изразходват само за финансиране изграждането, основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти за социалната и техническата инфраструктура.

Извършени капиталови разходи в размер на 28 216 лв. за обекти: „Проект и изготвяне на доклад за детска спортна площадка”, „Рентгенова тръба за компютърен томограф” за МБАЛ ЕООД, гр. Берковица и „Ремонт на покрив на детско отделение на МБАЛ ЕООД, гр. Берковица”, са финансирани с постъпленията от продажба на общински нефинансови активи. Остатъкът в размер на 31 416 лв. не е използван за финансиране на капиталови разходи. През 2011 г. не са погасявани заеми за финансиране на проекти за социалната и техническата инфраструктура.

В отчетения преходен остатък за 2011 г. за общински дейности няма включени средства от постъпления от продажба на общински нефинансови активи.

Паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи в размер на 31 416 лв. са изразходвани за финансиране на други бюджетни дейности в нарушение на чл. 14, ал. 2 от ЗДБРБ за 2011 г. относно изразходването на паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи.

г) Капиталовите разходи са извършени въз основа на сключени договори и са доказани с фактури и протоколи за извършени СМР и протоколи за приемане на извършената работа.

д) Извършен е предварителен контрол на извършените разходи, удостоверен с печат на платежния документ „Извършен предварителен контрол”, подпис от финансовия контрольор и дата, в съответствие с утвърдените Вътрешни правила относно осъществяване на предварителен контрол.

Спазена е системата за двоен подпис при поемане на задълженията и извършване на плащанията в съответствие с Вътрешните правила за прилагане на системата на двоен подпис.

Капиталовите разходи са извършени в съответствие с приетата инвестиционна програма. Част от паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи не са изразходвани за финансиране на капиталови разходи. Към 31.12.2011 г. изпълнението на капиталовите разходи е 74,46 на сто спрямо планираните.

............................................................................................................................................

- 2.2.4. Просрочени задължения

Към 31.12.2011 г. просрочените задължения са за текуща издръжка в местни дейности в размер на 70 982 лв. Значителен дял заемат просрочените задължения за външни услуги – 70,1 на сто. Към 31.12.2010 г. не са отчетени просрочени задължения.

Към 31.05.2012 г. са разплатени 31 296 лв. от просрочените задължения, в съответствие с утвърдения план-график за разплащане на просрочените задължения. 	Причина за допуснатите просрочени задължения е неизпълнение на собствените приходи.

Дейностите, свързани с бюджетния процес са регламентирани във вътрешни актове, приети от ОбС, които не съответстват на действащата правна уредба, с изключение на Наредбата за определяне размера на местните данъци (НОРМД) на територията на Община Берковица.

Наличието на просрочени вземания и ниската събираемост на данък върху недвижимите имоти, данък за превозните средства и такса за битови отпадъци ограничават възможностите на общината за финансиране на местните дейности. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Част от реализираните постъпления от продажба на общински нефинансови активи, не са изразходвани за финансиране на капиталови разходи.

Предварителният контрол за законосъобразност преди извършване на разходите не е достатъчно ефективен. Не са въведени процедури за разрешаване и одобряване, като елемент на контролните дейности, в резултат на което са допуснати несъответствия на вътрешни актове с действащата нормативна уредба и са нарушени законови изисквания при извършени разходи.

- ІІ. Възлагане на обществени поръчки

- 1. Обща информация за проведените процедури

Възложител на обществените поръчки съгласно чл. 7, т. 1 от ЗОП е кметът на Община Берковица.

Със Заповед № РД-15-39 от 22.01.2008 г. кметът на общината е определил служители, отговарящи за организиране, подготовка и провеждане на обществени поръчки.

През одитирания период в общината са проведени и възложени 4 обществени поръчки по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, една по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП и общо 29 обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.), от тях 5 открити конкурса по реда на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.) и 24 - по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

При одита са проверени 3 обществени поръчки по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, една по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП и общо 14 обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.), от тях 2 открити конкурса по реда на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.) и 12 - по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.).

Проведените процедури и възложените обществени поръчки през одитирания период са по реда на действащите за периода нормативни актове ЗОП (обн. ДВ, 
бр. 52/2010 г.) и НВМОП (обн. ДВ, бр.86/2010 г.)

2. Вътрешни актове

Процесът на подготовка, организация и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП и НВМОП (отм.) е регламентиран във Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в общинска администрация гр. Берковица, утвърдени от кмета на общината 2009 г., в съответствие с чл. 8, ал. 7 от ЗОП (ред. ДВ, бр. 94/2008 г.).

Във Вътрешните правила са определени: редът за планиране, подготовка, провеждане на процедурите по ЗОП и НВМОП (отм.), възлагането на обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), редът и сроковете за съхранение на досиетата на обществените поръчки, длъжностните лица, отговарящи за провеждането на процедурите по обществени поръчки.

Утвърдените Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в общинска администрация – гр. Берковица съответстват на нормативните изисквания.

- Планиране на обществени поръчки

При извършената проверка за спазване на въведените Вътрешни правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки в общинска администрация 
гр. Берковица, относно реда за планирането и организацията за провеждането на обществени поръчки е установено:

а) Директорите на дирекции и ръководителите на поделения не са изготвяли мотивирани предложения, съдържащи информация за необходимостта от извършване на строителство, осъществяване на доставки и/или предоставяне на услуги;

б) Секретарят на общината не е предоставял на кмета на общината мотивиран доклад за необходимостта от възлагане на обществени поръчки;

в) Секретарят на общината съвместно с директорите на дирекции не са изготвяли и представяли на кмета на общината план-график на обществените поръчки, които следва да бъдат възложени;

г) При всички проведени процедури няма изготвено задание (съдържанието, посочено в чл. 5, т. 1 от ВПРОВОП) на обществената поръчка, което да е съгласувано от ръководителя на административното звено;

д) При провеждането на една от процедурите за възлагане на обществена поръчка проектът на договор не е съгласуван с юрист;

е) Финансовият контрольор не е осъществил предварителен контрол на четири от общо десет проведени процедури за възлагане на обществена поръчка;

ж) Не е изготвян и представян списък за възстановяване на предоставени гаранции за участие след възлагането на всички обществени поръчки от проведени процедури;

з) Не са изготвяни предложения от директорите на дирекции, преди възлагането на обществени поръчки след събиране на не по - малко от три ценови оферти.

При планирането и организацията на възложените обществени поръчки не са спазени всички изисквания, регламентирани във Вътрешните правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки.

Създадени са предпоставки за неправилно определяне на потребностите от строителство, доставки и услуги на ниво община. Налице е риск за неправилна преценка на необходимостта от провеждане на процедури.

4. Процедури по реда на ЗОП

Проверени са три проведени и възложени открити процедури за възлагане на обществени поръчки и една процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП.

4.1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Строително монтажни работи по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по обособени позиции: 1. Пречиствателно съоръжение за питейни води с. Бързия; 2. Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово," финансирана със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Процедурата е открита с Решение № РД-15-052 от 14.02.2011 г. на възложителя, по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, възложена на обща стойност 6 419 339 лв.

При извършената проверка е установено:

В обявлението на процедурата от възложителя е определена цена на документацията за участие в размер на 50 лв., която съдържа 124 страници формат А4. Съгласно чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица, цената за копиране на една страница е 
0,10 лв. и в тази връзка стойността на документацията следва да бъде 12 - 13 лв.

Цената на документацията за участие в процедурата надвишава действителните разходи за нейното копиране. Не е спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗОП.

4.2. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Избиране на изпълнител за услуги по обособени позиции: 1. Консултация за изпълнението и отчитането на проект № 12/ 321/ 00029 „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово”; 2. Строителен надзор на проект № 12/ 321/ 00029 „Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово”; 3. Консултация за изпълнението и отчитането на проект № 12/ 321/ 0031 „Пречиствателно съоръжение за питейни води с. Бързия”, финансирана със средства от Държавен фонд “Земеделие”.

Процедурата е открита с Решение № РД-15-062 от 16.02.2011 г. на възложителя по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП, възложена на обща стойност 69 945 лв.

При извършената проверка е установено:

а) В обявлението на процедурата от възложителя е определена цена на документацията за участие в размер на 20 лв., която съдържа 89 страници формат А4.  Съгласно чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица, цената за копиране на една страница е 
0,10 лв. и в тази връзка стойността на документацията следва да бъде 8 - 9 лв.

Цената на документацията за участие в процедурата надвишава действителните разходи за нейното копиране. Не е спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗОП.

б) По позиция 3 с предмет „Консултация за изпълнението и отчитането на проект 
№ 12/ 321/ 0031 „Пречиствателно съоръжение за питейни води с. Бързия” е сключен договор № 179 от 23.08.2011 г.

Информация за сключения договор е изпратена до Агенцията за обществени поръчки от възложителя на 11.05.2012 г., по електронна поща.

Не е спазен законоустановения седем дневен срок за изпращане на информация за сключен договор за обществена поръчка до Агенцията за обществени поръчки за вписването му в Регистъра на обществените поръчки, в нарушение на чл. 44, ал. 1 от ЗОП.

4.3. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за поделенията на Община Берковица по 6 обособени позиции”, финансирана със средства от бюджета на общината.

Процедурата е открита с Решение № РД-15-430 от 10.10.2011 г. на възложителя, по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.

При извършената проверка е установено:

а) В обявлението на процедурата от възложителя е определена цена на документацията за участие в размер на 25 лв., която съдържа 29 страници формат А4.  Съгласно чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица, цената за копиране на една страница е 
0,10 лв. и в тази връзка стойността на документацията следва да бъде 3 - 4 лв.

Цената на документацията за участие в процедурата надвишава действителните разходи за нейното копиране. Не е спазена разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗОП.

б) В обявлението възложителят е определил гаранция за участие в размер на 1 % от стойността на поръчката или съответната обособена позиция. Не е спазено правилото на чл. 59, ал. 2 от ЗОП, гаранцията за участие да бъде определена като абсолютна сума, а не като процент.

4.4. Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на горива за отопление за общинска администрация и поделенията”, финансирана със средства от бюджета на общината.

Процедурата е открита с Решение № РД-15-437 от 19.10.2011 г. на възложителя по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Общата стойност на обществената поръчката е          581760 лв. без ДДС.

При проверката е установено, че са спазени изискванията на ЗОП при провеждането на процедурата на договаряне без обявление.

При възлагането на обществени поръчки по реда на ЗОП са спазени законовите изисквания, с изключение на: определянето на цената на документацията, не изпращане информация до АОП за сключен договор и неправилно определяне на гаранция за участие.

5. Процедури по реда на НВМОП (отм.)

Проверени са два проведени и възложени открити конкурса за възлагане на обществени поръчки по реда на НВМОП (отм.).

5.1. Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт сгради, улици и пътища в Община Берковица, по обособени позиции: 
1. Рехабилитация на път „Петрохан – х. Ком - Берковица”, рехабилитация на местен път Берковица – гранична застава „Сребърна” и основен ремонт ул. „Ангел Кънчев” и ул. „Ал. Стамболийски”; 2. Рехабилитация път „Комарево – Костенци”, път „Отклонение Песочница”, път „Отклонение Бокиловци” и път „Отклонение Мездрея”; 3. Рехабилитация път „Гаганица - Котеновци - Черешовица”, път „Отклонение „Лесковец” и път „Отклонение Бистрилица”; 4. Рехабилитация път Гаганица - Община Вършец - Ягодово, път „Отклонение Ягодово”, път „Отклонение Бързия”, път „Отклонение Балювица” и път „Отклонение Боровци”; 5. Вътрешен ремонт на блок В в ДСХ – Берковица и Ремонт на ДВД с. Бистрилица”.

Конкурсът е открит с Решение № РД-15-129 от 21.03.2011 г. на възложителя по реда на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.), възложена ОП на обща стойност 276 191 лв.

При извършената проверка е установено:

а) В обявлението на конкурса от възложителя е определена цена на документацията за участие в размер на 60 лв., която съдържа 70 страници формат А4. Съгласно чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица, цената за копиране на една страница е 0,10 лв. и в тази връзка стойността на документацията следва да бъде 7 лв.

Цената на документацията за участие в процедурата надвишава действителните разходи за нейното копиране. Не е спазена разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от НВМОП (отм.).

б/ Не са възстановени внесените гаранции за участие в конкурса от СД „Гарант - 90 Цонев и сие ” гр. Враца в размер на 1 499 лв. по позиции 2 и 4 и „Горстрой 2002” ООД 
гр. Берковица в размер на 2 760 лв. по позиции 1, 2, 3 и 4, с което е нарушен чл. 28, ал. 1 от НВМОП (отм.).

5.2. Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места на територията на Община Берковица за сезон 2011-2012 г.: 1. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, без посочените в позиция 3 и улици в селата на територията на Община Берковица; 2. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища в землище на гр. Берковица и улици в гр. Берковица; 3. Зимно поддържане и снегопочистване на общински път гр. Берковица – х. Ком”.

Конкурсът е открит с Решение № РД-15-347 от 08.08.2011 г. на възложителя, по реда на чл. 3, ал. 2 от НВМОП (отм.), възложена ОП на обща стойност 88 320 лв.

При извършената проверка е установено:

а) В обявлението на конкурса от възложителя е определена цена на документацията за участие в размер на 90 лв., която съдържа 83 страници формат А4. Съгласно чл. 54 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Берковица, цената за копиране на една страница е 0,10 лв. и в тази връзка стойността на документацията следва да бъде 8 - 9 лв.

Цената на документацията за участие в процедурата надвишава действителните разходи за нейното копиране. Не е спазена разпоредбата на чл. 8, ал. 4 от НВМОП (отм.).

б) Гаранциите за участие в конкурса на:

ба) „Пътинженеринг - М” ЕООД в размер на 883 лв., внесена за участие в процедурата по позиции 1, 2 и 3 е възстановена с платежно нареждане на 07.12.2011 г. или с 68 дни по късно;

бб) „Пътно поддържане - Лом” ЕООД в размер на 564 лв. внесена за участие в процедурата по позиции 1 и 2 е възстановена с платежно нареждане на 07.12.2011 г. или с 47 дни по късно.

Не са спазени разпоредбите на чл. 28, ал. 1 от НВМОП (отм.), като гаранциите за участие са възстановени по-късно от законоустановения срок.

Откриването и оповестяването на процедурите, работата на комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите са извършени в съответствие с нормативните и вътрешни актове.

Допуснати са нарушения, свързани с определянето цената на документацията и спазването на законоустановения срок при възстановяване на гаранциите за участие в процедурите.

6. Обществени поръчки по реда на чл. 2 от НВМОП (отм.)

Проверени са дванадесет проведени и възложени обществени поръчки по реда на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.) със събиране на най - малко три оферти.

При извършената проверка е установено, че при възлагането на обществени поръчки с предмет:

а) „Текущ ремонт тротоари по ул. „Берковска река” ляв тротоар - от бул. Мрамор до мост Берковска река”;

б) „Текущ ремонт на улици в град Берковица”,

в) „Текущ вътрешен ремонт на блок В в Дом за стари хора по проект “Красива България”;

г) „Дезинсекционни и дератизационни услуги на подлежащи за обработка площи на територията на Община Берковица”;

д) „Проектиране на обект: Център за настаняване от семеен тип на деца с увреждания” (ЦНСТ);

е) „Невъоръжена охрана 24 часова и осъществяване на пропускателен режим за периода 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. на обект ДДЛРГ “Люба Тенева”, гр. Берковица и ЦНСТ гр. Берковица, намиращи се на адрес гр. Берковица, ул. „Ашиклар” № 4”;

ж) „Консултантски услуги по подготовка на документи за кандидатстване по мярка 3.2.1. на ПРСР на ДФЗ по проект Изграждане на ЦНСТ за деца с увреждания”;

з) „Доставка на автомобил за комунални дейности гр. Берковица”;

и) „Доставка на различни хранителни продукти за поделенията на Община Берковица”;

й) „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Берковица през 2011г.”, и

к) „Доставка и монтаж на рентгенова тръба за спирален рентгенов компютърен томограф за МБАЛ ЕООД гр. Берковица”,

възложителят не е издал заповеди за събиране на три оферти, с което е нарушен чл. 2а, ал. 1 от НВМОП (отм.).

При възлагане на малка обществена поръчка по реда на чл. 2, ал. 1 от 
НВМОП (отм.), събирането на три оферти за избор на изпълнител не е предшествано от заповед на възложителя.

- Непроведени обществени поръчки

През 2011 г. са извършени разходи за мобилни телефонни услуги на стойност  45 039 лв. (с ДДС), като в нарушение на чл. 2, ал. 1 от НВМОП (отм.), изборът на изпълнител не е предшестван от събиране на най малко три оферти.

Извършени са разходи за предоставени мобилни телефонни услуги в нарушение на нормативно определения ред за възлагане на обществени поръчки.

8. Изпълнение на договорите

В Община Берковица за одитирания период са сключени общо 69 договора за доставки, услуги и строителство, десет договора са сключени след проведена процедура по ЗОП, девет - след проведен конкурс по НВМОП (отм.) и двадесет и три са сключени след събрани три оферти по НВМОП (отм.).

Установено е, че при сключването на всички договори е упражнен предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължението и е спазена системата на двоен подпис.

Проверено е изпълнението на общо 22 договора, от които пет, сключени след проведена процедура по ЗОП, пет след проведен конкурс по НВМОП (отм.) и дванадесет,  сключени след събрани три ценови оферти по НВМОП (отм.).

При проверката е установено:

а) Осем договора са изпълнени.

б) Изпълнението на пет договора продължава, като страните изпълняват задълженията си, произтичащи от клаузите на сключените договори.

в) Към 31.12.2011 г. не е започнало изпълнението на пет договора.

г) Изпълнението на Договор № 229 от 07.12.2011 г. е приключило към 31.12.2011 г. Не са извършени всички договорени дейности от изпълнителя. Плащанията по договора са с 16 002 лв. по-малко от договорената цена.

Причина за неизвършване на всички договорени дейности и плащания по договора е влошаване на климатичните условия, поради това че договорът е сключен през месец декември, след обжалване на проведена обществена поръчка по реда на НВМОП (отм.).

д) Договор № 231 от 07.12.2011 г. - изпълнението на договора е приключило към 31.12.2011 г. Не са извършени всички договорени дейности от изпълнителя. Плащанията по договора са с 26 921 лв. по - малко от договорената цена.

Причина за неизвършване на всички договорени дейности и плащания по договора е влошаване на климатичните условия, поради това че договорът е сключен през месец декември, след обжалване на проведена обществена поръчка по реда на НВМОП (отм.).

е) Договор № 201 от 10.10.2011 г. Срокът за изпълнение на договора е 10 дни от подписването му. Изпълнението на договора е удостоверено с протокол обр. 19 от 15.12.2011 г., или с 55 дни закъснение.

Изпълнението на договора е приключило в срок, но протоколът за извършените договорени СМР е оформен по-късно, поради смяна на длъжностните лица в общината, отговарящи за оформяне на протокола.

Няма плащане от възложителя за извършените и фактурирани СМР по договора, поради неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината.

ж) Договор № 144 от 08.07.11 г. - Договорът е изпълнен в срок от страна на изпълнителя. Фактурираните услуги не са изплатени от общината.

Причините за липсата на плащания са неизпълнение на собствените приходи по бюджета на общината и разплащане на стари задължения със същия характер.

За приемане на извършената работа са изготвяни протоколи, подписани от изпълнителя и лицето, определено за осъществяване на инвеститорски контрол.

При извършената проверка е установено, че при всички договори е упражняван предварителен контрол за законосъобразност преди поемане на задължения и при извършване на разходи. Прилагана е системата за двоен подпис, в съответствие с действащите вътрешни правила.

Договори за възложени обществени поръчки са изпълнени в съответствие със заложените в тях клаузи, с изключение на пет от тях, при които има закъснения на плащанията и неизвършване на всички договорени дейности.

При сключването на договорите и извършваните плащания по тях е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност и е прилагана системата за двоен подпис.

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки са в съответствие с действащото законодателство.

Организацията при планирането, подготовката и провеждането на поръчки не създава условия за законосъобразно изразходване на публичните средства.

Управленски решения в областта на обществените поръчки не съответстват на приложимите нормативни актове, като са извършени нарушения, свързани с: неспазване на срока за изпращане на информация за сключен договор за възложена обществена поръчка при проведена процедура по реда на ЗОП; възстановяване на гаранции за участие в процедури по НВМОП (отм.) след законоустановения срок; неправилно определяне на гаранция за участие в процедура по ЗОП; извършване на разходи за услуги без провеждане на обществена поръчка при наличие на условие за това; определяне цена на документацията за участие, надвишаваща разходите за нейното копиране.

- ІІІ. Имущество

- Обща информация за управляваните имоти

Общият брой на управляваните в Община Берковица имоти - общинска собственост е 900, от които публична общинска собственост (ПОС) - 126, частна общинска собственост (ЧОС) – 774, земеделски имоти, предоставени на общината за управление по реда на чл. 19 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ) – 11 507.

Общият брой на отдадените под наем имоти през одитирания период е 162, от тях 6 броя имоти – помещения са ПОС, 5 броя – ЧОС, земеделски земи по реда чл. 19 от ЗСПЗЗ - 133 имота и 18 имота пасища и мери – ПОС. Предоставени за безвъзмездно управление на юридически лица на общинска бюджетна издръжка – 2 броя имоти – ЧОС и три имота - ЧОС са предоставени за безвъзмездно ползване за образователни и здравни дейности.

Имотите – публична общинска собственост са застраховани, в изпълнение на изискванията на чл. 9, ал. 1 от ЗОС.

От ОбС с Решение № 1005 от 2007 г. са определени имотите – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, различни от застроените имоти - публична общинска собственост, в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ЗОС.

Кметът на общината не е определял вещи – общинска собственост, които да подлежат на застраховане, в съответствие с чл. 9, ал. 3 от ЗОС.

- Вътрешни актове

Дейностите, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общинската собственост са регламентирани в приети вътрешни актове. При извършена проверка за съответствие на вътрешните актове с действащото законодателство е установено:

2.1. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на Община Берковица, приета на основание чл. 8, ал. 2 от ЗОС, с Решение на ОбС № 480 от 29.05.2009 г., актуализирана с Решения № 505 от 26.06.2009 г. и № 120 от 17.02.2012 г.

а) В Наредбата не е регламентиран редът за обявяване на населението на стратегията и програмата, както и промените в тях - чл. 8, ал. 10 от ЗОС;

б) В Наредбата, в глава седма „Провеждане на публични търгове за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество” и глава осма „Провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество” не са регламентирани изисквания относно: съдържание на тръжната/конкурсната документация; съдържание на обявлението; назначаване от кмета на комисия за провеждане на търга/конкурса в деня на провеждането им; подписване на декларации от членовете на комисията за липса на материален интерес, свързани лица по смисъла на Търговския закон и за неразпространение на търговска и служебна информация;

в) Наредбата съдържа глава Девета „Административно-наказателни разпоредби”, които са отменени с измененията в ЗОС, обн. в ДВ, бр. 54 от 2008 г.

2.2. Тарифа за базисните наемни цени за отдаване под наем на общински недвижи-ми имоти за 1 кв. м, приета от ОбС на основание § 7, ал. 2 от ПЗР на ЗОС, последна актуализация с Решение на ОбС № 1075/ 24.06.2011 г.;

2.3. Наредба за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд (НУСПЗГОПФ), приета от ОбС с Решение № 980 от  18.02.2011 г., на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;

2.4. Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, приета от ОбС с Решение № 346 от 17.12.2004 г., допълнена с Решение № 839 от 28.06.2006 г., на основание чл. 51, ал. 5 от Закона за общинската собственост;

2.5. Правила за ползване на мерите и пасищата на територията на Община Берковица са в съответствие с действащото законодателство, приети от ОбС с Решение 
№ 764 от 28.05.2010 г., на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи;

2.6. ОбС с Решение № 990 от 25.03.2011 г. е приел Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., съгласно чл. 8, 
ал. 9 от ЗОС. Спазен е законоопределения срок за приемането й. Програмата съдържа информацията, посочена в чл. 8, ал. 9, точки от 1 до 5 от ЗОС.

2.7. Кметът на общината не е съставил отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за 2011 г., в нарушение на чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от НРПУРОИ.

2.8. Не е приета от ОбС Стратегия за управление на общинската собственост в Община Берковица, за периода от 2012 г. – 2015 г., в нарушение на чл. 8, ал. 8 от ЗОС.

Действащите през одитирания период вътрешни актове, регламентиращи управлението на общинската собственост са актуални и не противоречат на ЗОС, с изключение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

- Придобиване и актуване на общински имоти

Община Берковица не е сключвала сделки за придобиване на имоти за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.

В Община Берковица са съставени 900 акта за общинска собственост, от които актове - публична общинска собственост 126 броя и актове – частна общинска собственост – 774 броя. Към 31.12.2011 г. в общината няма неактувани имоти.

Всички актове са вписани по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР). Съставени са досиета за общинските имоти, окомплектовани с документи, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината.

Заведени са главен регистър за публична общинска собственост и главен регистър за частна общинска собственост, съгласно изискванията на чл. 63, ал. 1 от ЗОС и в съответствие с Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост и на регистрите, предвидени в ЗОС и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството и Министъра на правосъдието.

През одитирания период са съставени 14 акта за публична общинска собственост и 160 акта за частна общинска собственост, вписани в съответните регистри. Съставените актове са в съответствие с утвърдените образци, съгласно Наредба № 8 от 17.12.2009 г. и са вписани по реда на ЗКИР.

Управленските решения относно актуването на имоти - общинска собственост са в съответствие със законовите изисквания и действащите вътрешни актове.

- 4. Управление на имотите

През 2011 г. за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост са проведени 5 търга с явно наддаване и два публично оповестени конкурса по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Един имот е отдаден под наем без търг. За отдаване под наем на земеделска земя са проведени три публично оповестени конкурса и 8 търга с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд. С решение на ОбС са отдадени под наем пасища и мери. Сключени са общо 24 договора за отдаване под наем на имоти - общинска собственост: за отдадените под наем земеделски земи и пасища са сключени 16 договора и за отдадените под наем сгради и терени са сключени 8 договора.

Извършена е проверка на четири проведени процедури за отдаване под наем на имоти - публична и частна собственост и пет проведени процедури за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост и отдаване под наем с решение на ОбС.

При проверката е установено:

4.1. Проведени са три публични търга с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна и публична общинска собственост, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 45, т. 1 от НРПУРОИ по реда на чл. 46 от НРПУРОИ. Проведен е един публично оповестен конкурс на основание чл. 59, т. 2 от НРПУРОИ за отдаване под наем на имоти – частна и публична общинска собственост по реда на чл. чл.60, 61 и 62 от НРПУРОИ.

Сключени са три договора на основание чл. 55, ал. 2 и един договор на основание чл. 73, ал. 1 от НРПУРОИ, на обща стойност 1 165 лв.

Спазени са изискванията на ЗОС и НРПУРОИ при проверените проведени процедури за отдаване под наем на имоти - публична и частна общинска собственост.  Осъществен е предварителен контрол и е спазена системата на двоен подпис при сключване на договорите.

4.2. Проведени са три публично оповестени конкурса за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд (НУСПЗГОПФ) по реда на чл. чл. 60, 61 и 62 от НРПУРОИ. При проверката на процедурите е установено:

а) В заповедите на кмета за откриване на процедурите на публично оповестените конкурси е определен депозитът за участие в оповестения публичен конкурс, в размер на едногодишен първоначален наем по отделни земеделски имоти.

Съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество депозитът за участие в търг и конкурс за отдаване под наем на общински имоти се определя в размер на шестмесечен обявен първоначален наем.

Нарушен е чл. 62, ал. 2, от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

б) Участниците са внесли депозит за всеки земеделски имот, в съответствие с определения размер в заповедта на кмета и в нарушение на НРПУРОИ.

в) Сключени са шест договора на обща стойност 4 843 лв. на основание чл. 73, ал. 1 от НРПУРОИ. В чл. 4 от договорите е определен срокът за плащане на дължимия годишен наем – до 31.05. на текущата година първа вноска и до 31.10. на текущата година втора вноска. Вноските са в размер на ½ от наема. В сключените договори е включена клауза, определяща лихви за забава на плащане – чл. 9, според която при забава, наемателят дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта за периода на забавата. Включена е и клауза, според която при неизпълнение на задълженията на наемателя по договора, наемодателят може по всяко време да се откаже от договора и да си вземе имота обратно - чл. 12 от договора. При анализа на договорите е установено:

ва) Договор № 134/07.06.2011 г. с годишен наем - 1 636,26 лв. С подписано допълнително споразумение от 09.06.2011 г. е прекратено действието на договора за 39 имота, въз основа на подадено заявление от наемателя. Годишният наем е платен на 29.07.2011 г. Неправилно в договора са определени сроковете за плащане на вноските на годишния наем. Причина за допуснатото е неефективен контрол от възложителя при сключване на договора.

вб) По четири от сключените договори не е платен дължимия размер на годишния наем и не е спазен определения в договорите срок за заплащане на наема в нарушение на чл. 4 от договора. Не са начислявани лихви за забава на плащанията по договорите в нарушение на чл. 9.

От общината не са предприемани действия за събиране на дължимия наем, за начисляване и събиране на лихви за забава и за контрол по изпълнение на предвидените в договорите клаузи.

4.3. Проведени са два търга с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост на основание чл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд по реда на 
чл. 46 от НРПУРОИ. При проверката е установено:

а) В чл. 46, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е определен депозит за участие в търг и конкурс за отдаване под наем на общински имоти в размер на шестмесечен обявен първоначален наем. В заповедите на кмета за откриване на тръжните процедури е определен депозитът за участие в търга с явно наддаване в размер на едногодишен първоначален наем по отделни земеделски имоти, което е в противоречие на чл. 46, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

б) Участниците са внесли депозит за всеки земеделски имот, в съответствие с определения размер в заповедта на кмета и в нарушение на НРПУРОИ.

в) На основание чл. 55, ал. 2 от НРПУРОИ за отдаване под наем на общински имоти са сключени два договора за наем на земеделска земя – частна общинска собственост на обща стойност 7 310 лв.

При анализа на договорите е установено:

ва) В сключените договори през месец октомври, в чл. 4, неправилно е определен срокът за плащане на дължимия годишен наем – до 31.05. на текущата година първа вноска и до 31.10. на текущата година втора вноска. Вноските са в размер на ½ от наема.

вб) По фактура № 4176 от 11.10.2011 г. е внесена сума в размер на 1 448,20 лв. за наем на земеделска земя. В Регистъра на договорите в Община Берковица няма описан сключен договор за наем и при одита не е представен сключен договор за наем на земеделска земя. Не може да се направи извод относно спазване на срока и размера за внасяне на годишния наем.

г) В сключените договори е включена клауза, определяща лихви за забава на плащане – чл. 10, според която при забава наемателят дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ плюс 10 пункта за периода на забавата. Включена е и клауза, според която при неизпълнение на задълженията на наемателя по договора наемодателят може по всяко време да се откаже от договора и да си вземе имота обратно - чл. 13 от договора.

От отдадените под наем земеделски земи не са постъпили разчетените приходи по бюджета на общината. Не са взети управленски решения, които да доведат до изпълнение на договорените задължения на наемателите и не са предприемани действия от общината за събиране на дължимия наем и начисляване и събиране на лихви за забава.

4.4. През одитирания период е сключен Договор № 78 от 13.05.2011 г. за наем на  мери и пасища – публична общинска собственост, на основание на чл. 37п от ЗСПЗЗ и по реда на чл. 11, ал. 2 от НУСПЗГОПФ, на стойност 347,50 лв. Договорът е сключен на основание Решение на ОбС № 764 от 28.05.2010г. за срок от 5 години. Наемателят е представил необходимите документи, доказващи притежаваните от него пасищни животни. Внесена е дължимата такса за ползване на мерите и пасищата на 13.05.2011 г. Спазени са изискванията на действащото законодателство и вътрешните актове.

Осъщественият предварителен контрол за законосъобразност преди сключване на договорите за отдаване под наем на имоти – земеделски земи не е ефективен, тъй като е допуснато в част от договорите неправилно определяне на сроковете за внасяне на годишния наем. Договорите за отдадените под наем имоти - общинска собственост са подписани от кмета и главния счетоводител, спазена е системата за двойния подпис, в съответствие с действащите вътрешни правила в общината.

Не е осъществяван контрол по изпълнение на сключените договори по отношение спазване на сроковете за плащане на наема, начисляване и събиране на лихви за забава.

Спазени са изискванията на ЗОС и НУСПЗГОПФ при отдаване под наем на имоти - земеделски земи – ЧОС.

Управленските решения при отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост са в съответствие с изискванията на нормативната уредба, с изключение на взетите управленски решения при определяне на размера на депозита за участие в тръжни/конкурсни процедури при отдаване под наем на имоти – земеделски земи, регламентиран във вътрешен акт - НРПУРОИ.

Поради неизвършен контрол по изпълнението на договорите за отдаване под наем на земеделски имоти, не са взети управленски решения, които да доведат до изпълнение на договорените задължения на наемателите.

- 5. Разпореждане с имотите

През проверяваният период общината е извършила общо 19 продажби на имоти общинска собственост, от тях са проверени 12 разпоредителни сделки с имоти – частна общинска собственост. При проверката е установено:

5.1. След проведени седем публични търга с явно наддаване са сключени осем договора за продажба на общински имоти.

Провеждането на търговете и извършените продажби са в съответствие с разпоредбите на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на  придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество (чл. 20, от чл. 46 до чл. 57).

5.2. Извършена е продажба след прекратяване на собствеността на 495/690 идеални части от урегулиран поземлен имот ХІ, пл. № 90 кв. 6 по регулационния план на 
с. Ягодово, общ. Берковица.

При извършената сделка са спазени изискванията на чл. 36, ал.ал. 1 и 3 от Закона за общинска собственост и на чл. 23, ал.ал. 3 и 4 от Наредбата за реда на придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество.

5.3. Извършени са две сделки с цел продажба на част от урегулиран имот по влязъл в сила нов регулационен план. Спазени са разпоредбите на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл. 24, 
ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ при извършване на продажбите.

5.4. Продадена е земя - частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 03928.512.557 по кадастралната карта на гр. Берковица с площ от 137 кв. м.

Извършената сделка е в съответствие с разпоредбите на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинска собственост и чл. 35, ал. 1, ал. 3 и чл. 36, ал.ал. 1, 2, 3, 4 и 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

При всички проверени разпоредителни сделки е осъществяван предварителен контрол за законосъобразност и е приложена системата за двоен подпис при сключването на договорите.

Извършените разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост са в съответствие с нормативните изисквания.

В действащите Вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол в общинска администрация – Берковица не е регламентиран редът за осъществяване на предварителен контрол за спазване изискванията на законодателството и вътрешните актове по отношение на провеждане на процедури за отдаване под наем и разпореждане с имущество - общинска собственост и определяне размера на началната тръжна цена при отдаване под наем и разпореждане с имоти – общинска собственост. Осъществяван е предварителен контрол за законосъобразност и е прилагана системата за двоен подпис само при сключването на договорите за отдаване под наем и продажба на имоти – общинска собственост.

- 6. Участие в търговски дружества

Редът за упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала е регламентиран в Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества (НРУТДУПСОТД). През одитирания период от общинския съвет не са вземани решения за учредяване на търговски дружества с общинско участие в капитала.

В общината е създаден регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала. По време на одита е издадена Заповед от кмета на общината № РД-15-258 от 07.05.2012 г. за упълномощаване на длъжностно лице за водене на регистъра, в изпълнение на чл. 35 от Наредба № 8 от 17.12.2009 г.

При извършената проверка е установено, че към 31.12.2011 г. Община Берковица е едноличен собственик на капитала на седем еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и е съдружник в две търговски дружества, като притежател на по-малко от петдесет процента от капитала. Всички търговски дружества с общинско участие в капитала са създадени преди 01.01.2011 г.

В съответствие с правомощията си по чл. 11 от НРУТДУПСОТД общинският съвет е взел решения за избор на управители на едноличните търговски дружества с общинско участие. Не са избирани контрольори от общинския съвет за едноличните търговски дружества, които да следят за спазването на учредителния акт, опазването на имуществото и да се отчитат пред едноличния собственик. Управлението върху дейността на едноличните дружества е възложено с договори за управление, сключени между кмета на общината и управителите на дружествата.

6.1. Общината е едноличен собственик на капитала в седем търговски дружества

а) От управителите на шест дружества са внесени в общинския съвет годишните финансови отчети за дейността на дружествата за 2010 г., придружени с описание на съществуващите проблеми и мерки за тяхното изпълнение, които са приети с решения на Общинския съвет.

От ОбС са взети Решения: № 1056 от 24.06.2011 г., № 1009 от 29.04.2011 г., № 1010 от 29.04.2011 г. и № 1040 от 27.05.2011 г., реализираната печалба от дружествата с ограничена отговорност „Медицински център 1” ЕООД, „Общински пазар 99” ЕООД, „Обредни дейности” ЕООД и „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Берковица, да бъде използвана за инвестиции през 2011 г.

б) В едноличните дружества с ограничена отговорност “МБАЛ – Берковица” ЕООД и „Бързийска вода” ЕООД, с. Бързия за 2010 г., е реализирана загуба.

ба) През 2011 г. е извършен одит на финансово счетоводната дейност на “МБАЛ – Берковица” ЕООД за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2010 г. от отдела за вътрешен одит в Община Берковица. Резултатите са отразени в Одитен доклад № 29 от 08.06.2011 г., с който са дадени  5 препоръки за отстраняване на установените грешки.

бб) С Решение № 1041 от 27.05.2011 г. ОбС е приел Отчета за дейността, финансовите резултати и икономически анализ от стопанската дейност на В и К „Бързийска вода” ЕООД за 2010 г. и предложените мерки за подобряване на дейността на дружеството.

в) В Община Берковица няма информация за дейността на дружество „Вестник КОМ Берковица” ЕООД, създадено с Решение на ОбС № 72/ 21.03.2000 г. В Общинския съвет не е представен годишен финансов отчет за 2010 г.

6.2. Общината има дялово участие в две търговски дружества

а) МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана – общината е притежател на 7 579 акции на стойност 75 790 лв. или 4,09 %. ОбС взема Решение № 1019 от 29.04.2011 г. за определяне на представител на общината в общото събрание на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - Монтана на 18.05.2011 г., в съответствие с чл. 10 от НРУТДУПСОТД.

б) “КОМ 2016” АД, гр. София – общият капитал на дружеството е 8 566 729 лв., делът на общината е в размер на 423 886 акции (4,95 %) на стойност 423 886 лв., внесен с непарична вноска – недвижими имоти.

За 2011 г. дружеството приключва с печалба от 17 318,94 лв., съгласно Протокол от редовно Общо събрание на акционерите. По решение на Общото събрание печалбата се използва за покриване на загуби от предходни години.

ОбС е взел Решение № 1018 от 29.04.2011г. за определяне представител на общината в Общото събрание на дружеството през 2011 г. и Решение № 48 от 16.12.2011 г. за определяне представител на общината като член на Съвета на директорите в АД „КОМ-2016”, в съответствие с чл. 10 от НРУТДУПСОТД.

ОбС е изискал информация относно намеренията на дружеството по реализиране на проект СТК „Берковски балкан”. По време на одита Общинският съвет с Решение 
№ 181 от 20.04.2012 г. е приел Информацията на дружество „КОМ 2016” АД по реализиране на проект СТК „Берковски балкан”.

През 2011 г. в общината не са постъпили приходи от дивиденти от търговските дружества.

Управленските решения и действия на общината като едноличен собственик в капитала на търговските дружества са в съответствие с изискванията на нормативната уредба и вътрешните актове на общината. ОбС като принципал на търговските дружества е упражнявал контрол върху дейността на дружествата. От участието на общината в дружествата не са постъпили приходи по бюджета й.

ОбС е приел Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества в съответствие със законовите изисквания. В общината има информация за дейността на търговските дружества, в които е акционер.

Вътрешните актове, регламентиращи управлението на общинската собственост съответстват на действащото законодателство, с изключение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Управленските решения  относно актуването на имоти са взети в съответствие с действащото законодателство.

Спазени са изискванията на ЗОС и НРПУРОИ при процедурите за отдаване под наем на имоти - публична и частна общинска собственост.

Управленските решения при отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост - земеделска земя, са в съответствие с изискванията на нормативната уредба, с изключение на тези, взети  при определяне на размера на депозита за участие в тръжни/конкурсни процедури при отдаване под наем на имоти – земеделски земи, регламентиран във вътрешен акт - НРПУРОИ.

Поради неизвършен контрол по изпълнението на договорите за отдаване под наем на земеделски имоти не са взети управленски решения, които да доведат до изпълнение на договорените задължения на наемателите.

Извършените разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост са в съответствие с нормативните изисквания.

От участието на общината в търговските дружества не са постъпили приходи по бюджета й.

В СФУК няма регламентирани контролни процедури, свързани с управлението и разпореждането с имоти общинска собственост.

- Част четвърта

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През одитирания период не са взети управленски решения за актуализиране на вътрешните актове, регламентиращи бюджетния процес в съответствие с действащото законодателство.

Извършени са промени по бюджета, които не са в съответствие със законовите изисквания.

Приходите по бюджета на общината са законосъобразни.

Установена е ниска събираемост на местни данъци (данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства) и такса за битови отпадъци, поради неефективност на предприетите действия по събирането.

За одитирания период общината има просрочени вземания от предходни периоди от наеми и концесии.

Капиталовите разходи са извършени в съответствие с приетата инвестиционна програма, но част от паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи, не са изразходвани за финансиране на капиталови разходи. Планираните в бюджета за 2011 г. капиталови разходи не са изпълнени.

	................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки са в съответствие със законовите изисквания.

При проведените процедури по ЗОП и НВМОП (отм.) са допуснати пропуски и нарушения, свързани с неправилно определяне на цената на документацията за участие, неизпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за сключен договор, невъзстановени гаранции за участие.

Управленските решения при възлагането на малки обществени поръчки не във всички случаи са в съответствие с нормативните изисквания – извършени са разходи за мобилни телефонни услуги без да е спазен нормативно определения ред за избор на изпълнител.

Управленските решения, свързани с управлението и разпореждането на общинско имущество са в съответствие с действащото законодателство и вътрешните актове, с изключение на някои за отдаване под наем на земеделски земи – общинска собственост, при които е допуснато неспазване на вътрешни актове.

При изпълнението на договорите за отдаване под наем на земеделски земи не е осъществяван ефективен контрол, допуснато е неплащане на наеми в пълен размер, неспазване на договорени срокове за заплащане на наеми. Не са начислени лихви за забава.

От участието на общината в търговските дружества не са постъпили приходи по бюджета на общината за 2011 г.

Изградената СФУК не е действала ефективно. Допуснато е несъответствие на вътрешни актове с действащото законодателство, нарушение при възлагане на обществени поръчки, неспазване на вътрешни актове при отдаването под наем на земеделски земи, разходване на целеви средства не по предназначение.

Осъществяван е предварителен контрол преди поемане на задължение и преди извършване на разходи. Прилагана е системата за двоен подпис. Констатираните нарушения определят контролните дейности като недостатъчно ефективни за минимизиране на рисковете в одитираните области.

Част пета

ПРЕПОРЪКИ

В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на кмета на Община Берковица:

1. Да внесе предложение в ОбС за актуализиране на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Берковица в съответствие с промените в ЗОБ, настъпили след нейното приемане.

2. Да внесе предложение в ОбС за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, свързани с:

а) промяна на срока за внасяне на таксата за домашен социален патронаж,  определена в чл. 28;

б) отмяна на чл. 43 относно събиране на такса за издаване на разрешения за търговия с тютюн и тютюневи изделия;

в) отмяна на „Туристическа такса”.

3. Да внесе предложение в ОбС за изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, свързани с:

а) определяне на реда за обявяване пред населението на общината на Стратегията и Програмата за управление на общинската собственост;

б) регламентиране съдържанието на тръжната/конкурсната документация, обявлението при провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество;

в) изискването за назначаване на комисия в деня на провеждане на търга/конкурса;

г) регламентиране на задължението за подписване на декларации от членовете на комисията за липса на материален интерес, свързани лица по смисъла на Търговския закон и за неразпространение на търговска и служебна информация;

д) отмяна на глава девета „Административно-наказателни разпоредби”.

4. С вътрешен акт да определи конкретно длъжностно лице, което да изготвя калкулация на цената на документацията за участие в процедури за възлагане на обществена поръчка.

5. Да предложи на общинския съвет Стратегия за управление на общинската собственост.

6. Да се актуализират СФУК като се въведат контролни процедури за:

а) предварителен контрол на процедурите по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост;

б) мониторинг и контрол по изпълнение на сключени договори за отдадени под наем имоти - общинска собственост;

в) разрешаване и одобряване.

7. Да предприеме ефективни действия за подобряване събираемостта на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и таксата за битови отпадъци.

В резултат на извършения одит се дават следните препоръки на ОбС – Берковица:

1. Да приеме Стратегия за управление на общинската собственост.

2. Да приеме актуализирани:

2.1. Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Берковица;

2.2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги;

2.3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

На основание чл. 48, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до три месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на община Берковица и председателят на общинския съвет – Берковица следва да предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

Настоящият одитен доклад е издаден на основание чл. 46, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Разпореждане № 226/22.11.2012 г.

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 86 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в сградата на Сметната палата на адрес: гр. София, 
ул. „Екзарх Йосиф” № 37.

 На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата, окончателният одитен доклад в Част трета Констатации, Раздел І. Бюджет, п. 2.2.2 и п. 2.2.3 е изпратен на Прокуратурата на Република България. В съответствие с чл. 56, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Одитно доказателство № 1

Одитно доказателство № 2

Одитно доказателство № 3

Одитно доказателство № 4

Одитно доказателство № 5

Одитно доказателство № 4

Одитно доказателство № 6

Одитно доказателство № 7

Одитни доказателства № 7 и № 21

Одитно доказателство № 6

Одитно доказателство № 7

Одитно доказателство № 3

Одитно доказателство № 4

Одитно доказателство № 4

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 4

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 8

Одитно доказателство № 9

Одитно доказателство № 10

Одитно доказателство № 10

Одитно доказателство № 3

Одитно доказателство № 11

Одитно доказателство № 12

Одитни доказателства № 11, № 13, № 14, № 15 и № 16

Одитно доказателство № 12

Одитно доказателство № 12

Одитно доказателство № 12

Одитни доказателства № 17 и № 18

Одитни доказателства №№ от 32 до 39

Одитни доказателства № 6, № 21 и № 22

Одитно доказателство № 20

Одитно доказателство № 20

Одитни доказателства № 22, № 23, № 24 и № 30

Одитно доказателство № 6

Одитни доказателства № 20 и № 25

Одитни доказателства № 6 и № 20

Одитни доказателства № 24 и № 31

Одитно доказателство № 29

Одитни доказателства № 25 и № 26

Одитни доказателства № 27 и № 28

Одитно доказателство № 29

Одитно доказателство № 29

 На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата, окончателният одитен доклад в Част трета Констатации, Раздел І. Бюджет, п. 2.2.2 и п. 2.2.3 е изпратен на Прокуратурата на Република България. В съответствие с чл. 56, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Одитни доказателства № 44 и № 45

 На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата, окончателният одитен доклад в Част трета Констатации, Раздел І. Бюджет, п. 2.2.2 и п. 2.2.3 е изпратен на Прокуратурата на Република България. В съответствие с чл. 56, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Одитно доказателство № 46

Одитно доказателство № 47

Одитно доказателство № 48

Одитно доказателство № 49

Одитно доказателство № 50

Одитно доказателство № 48

Одитни доказателства № 51 и № 52

Одитни доказателства № 51 и № 52

Одитно доказателство № 53

Одитни доказателства № 51 и № 52

Одитно доказателство № 86

Одитно доказателство № 48

Одитни доказателства № 52 и № 54

Одитно доказателство № 54

Одитни доказателства № 52 и № 54

Одитни доказателства № 55, № 56 и № 57

Одитни доказателства № 58, № 59 и № 60

Одитно доказателство №  48

Одитно доказателство № 61

Одитно доказателство № 62

Одитно доказателство № 63

Одитно доказателство № 64

Одитни доказателства № 64 и № 65

Одитно доказателство № 66

Одитни доказателства № 64 и № 67

Одитно доказателство № 66

Одитни доказателства № 64 и № 68

Одитно доказателство № 66

Одитни доказателства № 4, № 64, № 66 и № 69

Одитно доказателство № 64

Одитно доказателство № 70

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 71

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 73

Одитно доказателство № 74

Одитни доказателства № 75 и № 76

Одитно доказателство № 75

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 76

Одитно доказателство № 77

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 76

Одитно доказателство № 76

Одитни доказателства № 76, № 77 и № 78

чл. 37п  от ЗСПЗЗ - “Мерите и пасищата – общинска собственост, могат да се отдават под наем или аренда само на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни или на  лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние за срок 5 години.”

Одитно доказателство № 76

Одитно доказателство № 80

Одитно доказателство № 81

Одитно доказателство № 81

Одитно доказателство № 81

Одитно доказателство № 81

Одитно доказателство № 81

Одитно доказателство № 72

Одитно доказателство № 79

Одитно доказателство № 84

Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, и на регистрите, предвидени в закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им

Одитно доказателство № 83

Одитни доказателства № 82 и № 83

Одитни доказателства № 82 и № 83

Одитни доказателства № 82 и № 83

Одитни доказателства № 82 и № 83

Одитно доказателство № 83

 На основание чл. 56, ал. 1 от Закона за Сметната палата, окончателният одитен доклад в Част трета Констатации, Раздел І. Бюджет, п. 2.2.2 и п. 2.2.3 е изпратен на Прокуратурата на Република България. В съответствие с чл. 56, ал. 3 от Закона за Сметната палата, Сметната палата не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Част трета, Раздел І, т. 1, п. 1.1.

Част трета, Раздел І, т. 1, п. 1.3.

Част трета, Раздел ІІІ, т. 2, п. 2.1.

Част трета, Раздел ІІ, т. 4, п. 4.1, п. 4.2, п. 4.3. и т. 5

Част трета, Раздел ІІІ, т. 2, п. 2.8.

Част трета, Раздел  ІІІ, т. 4 и т. 5

Част трета, Раздел ІІІ, т. 4, п. 4.2. и п. 4.3.

Част трета, Раздел І, т. 1, п. 1.4, т. 2, п. 2.2.

Част трета, Раздел І, т. 2, п. 2.1., п.п. 2.1.1., п.п. 2.1.2. и п.п. 2.1.3.

Част трета, Раздел ІІІ, т. 2, п. 2.8.

Част трета, Раздел І, т. 1, п. 1.1.

Част трета, Раздел І, т. 1, п. 1.3.

Част трета, Раздел ІІІ, т. 2, п. 2.1.